แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2563

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2563

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : ปี 2563* ประเมินจากเกณฑ์การจัดสรร

ปี 2564** ประเมินจากงบทั้งปี

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย ขามทะเลสอ ครบุรี จักราช 
เฉลิมพระเกียรติ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พิมาย เมืองนครราชสีมา ลำทะเมนชัย วังน้ำเขียว สูงเนิน เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง เฉลิมพระเกียรติ นางรอง โนนดินแดง โนนสุวรรณ ปะคำ เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย ภูสิงห์

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ สังขะ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อำเภอ ยางชุมน้อย

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย เทพารักษ์

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 23 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง คง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ปักธงชัย ปากช่อง 
พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย วังน้ำเขียว สูงเนิน เสิงสาง ห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 18 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง แคนดง เฉลิมพระเกียรติ นางรอง โนนแดง โนนสุวรรณ บ้านกรวด บ้านด่าน ประโคนชัย ปะคำ พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก หนองกี่ ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ ภูสิงห์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย กาบเชิง เขวาสินรินทร์ จอมพระ ท่าตูม บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ครบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย โนนแดง โนนสูง บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย ปักธงชัย ปากช่อง พระทองคำ พิมาย เมืองยาง ลำทะเมนชัย วังน้ำเขียว สีคิ้ว เสิงสาง ห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง เฉลิมพระเกียรติ ซำนิ นางรอง โนนแดง บ้านใหม่ไชยพจน์ ปะคำ พลับพลาชัย พุทไธสง ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย กาบเชิง ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี สังขะ สำโรงทาบ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับเสี่ยงภัยแล้งปานกลางและเสี่ยงภัยแล้งมาก ในพื้นที่นอกเขตชลประทานในขอบเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน เสิงสาง ห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 16 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง เฉลิมพระเกียรติ ชำนิ นางรอง นาโพธิ์ บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราศีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย เขาสินรินท์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศรีขรภูมิ สังขละ สำโรงทาบ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 67 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 34 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 18 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 2 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 13 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 24 เครื่อง ใช้งานได้ 19 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง (ใช้งานได้ 14 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 13 คัน ใช้งานได้ 13 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

3) เรือ จำนวน 4 ลำ ใช้งานได้ 4 ลำ ประกอบด้วย

- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

- เรือดูดโคลน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

4) รถขุด จำนวน 2 คัน ใช้งานได้ 2 คัน

5) รถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ใช้งานได้ 1 คัน

6) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง (ใช้งานได้ 4 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 4

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS และสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 11 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายเผย บุรีแสง | นครราชสีมา | 081-9662683 |
| 2 | นายศุภเกียรติ มณีเนตร | นครราชสีมา | 081-7606694 |
| 3 | นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งดวงดี | นครราชสีมา | 088-3758978 |
| 4 | นายชาญไชย อินทะลี | นครราชสีมา | 087-9534288 |
| 5 | นายพีระพล เอี่ยมสอาด | นครราชสีมา | 089-2058245 |
| 6 | นายบุญชู กองสุข | นครราชสีมา | 093-5328844 |
| 7 | นายโยธิน พงษ์ศิริ | บุรีรัมย์ | 089-2056479 |
| 8 | นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ | บุรีรัมย์ | 089-9691586 |
| 9 | นายนิทัศน์ พรมพันธุ์ | สุรินทร์ | 089-2058115 |
| 10 | นายสนิท แจ่มใส | สุรินทร์ | 093-4784789 |
| 11 | นายศุภเกียรติ มณีเนตร | ศรีสะเกษ | 081-7606694 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 19 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายบุญชู กองสุข | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 093-5328844 |
| 2 | นายบัญชา รัฐสมุทร | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 083-7480055 |
| 3 | นายประยงค์ ยินขุนทด | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-6691224 |
| 4 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-5493183 |
| 5 | นางสาวชลรชา บุญเทียม | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 097-2359295 |
| 6 | นายเสถียร ยศมาก | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 089-8633372 |
| 7 | นายอัครพล สุขปื้อ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 087-8688663 |
| 8 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-5492592 |

| 9 | นายมนต์ชัย พิชยกุล | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 085-6352774 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | นายอนันต์ มณี | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 087-8737755 |
| 11 | นางสาวกนกณรัตน์ ดำริห์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 094-3516919 |
| 12 | นายทนงศักดิ์ คำผาย | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 084-7555680 |
| 13 | นายอิทธิพล ประวันโต | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 093-3245300 |
| 14 | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 065-1020052 |
| 15 | นายฉิมพลี มูลวงษ์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 091-8277847 |
| 16 | นายสุชาติ ชิดกระโทก | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 089-6029932 |
| 17 | นายอำนาจ กุสุมภ์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 096-7463811 |
| 18 | นายชีพ ครอบแก้ว | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 086-2603689 |
| 19 | นายชาญไชย อินทะลี | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 088-3758978 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 34 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หัวทะเล | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 2 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 2 | ในเมือง | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 3 | เมืองปัก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 2 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอนันต์ มณี | 087-8737755 |
| 2 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | 081-5492592 |
| 3 | คูเมือง | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 4 | พรสำราญ | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายอัครพล สุขปื้อ | 087-8688663 |
| 5 | หนองกะทิง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | 12 | 2 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 6 | คูเมือง | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายอิทธิพล ประวันโต | 093-3245300 |
| 7 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 8 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 9 | มาบกราด | พระทองคำ | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 10 | คูเมือง | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 11 | หนองเต็ง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายอนันต์ มณี | 087-8737755 |
| 12 | ทับสวาย | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 13 | เมืองพลับพลา | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายทนงศักดิ์ คำผาย | 084-7555680 |
| 14 | เมืองพลับพลา | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | 065-1020052 |
| 15 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอิทธิพล ประวันโต | 093-3245300 |
| 16 | หนองสรวง | ขามทะเลสอ | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 17 | โคกกลาง | พนมดงรัก | สุรินทร์ | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 18 | โคกกลาง | พนมดงรัก | สุรินทร์ | 12 | 1 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | 081-5492592 |
| 19 | โนนยอ | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | 065-1020052 |
| 20 | โนนยอ | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 21 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | 081-5492592 |
| 22 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 23 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 24 | ทุ่งสว่าง | ประทาย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 25 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอัครพล สุขปื้อ | 087-8688663 |
| 26 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 27 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 2 | นายทนงศักดิ์ คำผาย | 084-7555680 |
| 28 | ทุ่งสว่าง | ประทาย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 29 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 30 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอิทธิพล ประวันโต | 093-3245300 |
| 31 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 32 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 33 | ชุมพวง | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 34 | เมืองยาง | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอัครพล สุขปื้อ | 087-8688663 |
| 35 | บ้านวัง | โนนไทย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 36 | ละหารปลาค้าว | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 37 | ละหารปลาค้าว | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 38 | ละหารปลาค้าว | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 39 | ละหารปลาค้าว | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 40 | ละหารปลาค้าว | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |

9.3 การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมืองปัก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | - | - | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | 065-1020052 |
| 2 | ในเมือง | เมือง | นครราชสีมา | - | - | นายทนงศักดิ์ คำผาย | 084-7555680 |
| 3 | ลำมูล | โนนสูง | นครราชสีมา | - | - | นายอนันต์ มณี | 087-8737755 |

9.4 การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โนนไทย | โนนไทย | นครราชสีมา | - | - | นายมนต์ชัย พิชยกุล | 085-6352774 |
| 2 | ธงชัยเหนือ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | - | - | นายมนต์ชัย พิชยกุล | 085-6352774 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง - น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5