**แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6**

**1. บทนำ**

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ  
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

**2. วัตถุประสงค์**

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

**3. ประโยชน์ที่ได้รับ**


1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6**


4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564



4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2564



**5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร**



หมายเหตุ : \*ศปว ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

\*\* งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564

\*\*\* งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

**6. ข้อมูลเชิงพื้นที่**

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 1**

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนธันวาคม ประกอบด้วย


1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน และสอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต


3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และอรัญประเทศ

รายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 2** และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงใน**ภาคผนวก 1**



**รูปที่ 1** ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6



**รูปที่ 2** พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

5) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

6) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง  
เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม

2) จังหวัดตราด จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย แหลมงอบ

3) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

4) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

5) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมีนาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง  
เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ นายายอาม

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนเมษายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง  
เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ นายายอาม

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง  
เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ นายายอาม

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

3) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

4) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.6 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

5) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

6) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย


1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต

5) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย กบินทร์บุรี

6) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

รายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 3** และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงใน**ภาคผนวก 2**



**รูปที่ 3** พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในขอบเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

**7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์**

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 112 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 67 สถานี (<http://ews.dwr.go.th/ews/>)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 30 สถานี   
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 2 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 13 สถานี (รายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 4** และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาใน**ภาคผนวก 3** และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://mekhala.dwr.go.th/>)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 53 เครื่อง ใช้งานได้ 21 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง (ใช้งานได้ 3 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง (ใช้งานได้ 5 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง (ใช้งานได้ 10 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 5 คัน ใช้งานได้ 5 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)


3) เรือ จำนวน 6 ลำ ใช้งานได้ 6 ลำ ประกอบด้วย

- เรืออลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ (ใช้งานได้ 3 ลำ)

- เรือตรวจการ จำนวน 3 ลำ (ใช้งานได้ 3 ลำ)


4) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง (ใช้งานได้ 1 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดัง**รูปที่ 5** และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำใน**ภาคผนวก 4**



**รูปที่ 4** ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS และสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6



**รูปที่ 5** ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

**8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร**

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 8 ราย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| 1 | นายณัฐชาคร อมรกุล | ชลบุรี | 089-7476766 |
| 2 | นางสมสิริ แก้วปราณี | ฉะเชิงเทรา | 092-3137153 |
| 3 | นายกัมปนาท ภักดีโชติ์ | ปราจีนบุรี | 081-7628836 |
| 4 | นางสาวชนาพร งามโรจน์ | นครนายก | 082-1580876 |
| 5 | นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ | สระแก้ว | 062-5927536 |
| 6 | นางสาวศลิษา พานิชผล | จันทบุรี | 089-2058203 |
| 7 | นายนิตย์ ทับสี | ระยอง | 081-5903506 |
| 8 | นางสาวจรรยารัตน์ อังสุวรรณ | ตราด | 095-9795553 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 14 ราย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| 1 | นายสราวุธ ใจจักร์ธรรม | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 089-2470757 |
| 2 | นางสาวอรนิษฐ มานะสร้าง | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 089-6022495 |
| 3 | นางสาวนงนุช พรมมาพงษ์ | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 085-1897026 |
| 4 | นางสุรีพรย์ ร้อยพวง | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 083-7148912 |
| 5 | นายนพกรณ์ เหล่าสิม | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 081-9957961 |
| 6 | นายวิมล ดำมณี | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 081-5781914 |
| 7 | นายเสน่ห์ จงจรัญ | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 087-1377285 |
| 8 | นายธงชัย ฉวีวรรณ | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 084-0088737 |
| 9 | นายบุญส่ง อักษรเสือ | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 082-2147674 |
| 10 | นายมณี ฝองสูงเนิน | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 089-5447404 |
| 11 | นายชรินทร์ โพธิ์ทอง | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 081-6532314 |
| 12 | นายอัษชา สุวรรณพุทธรัก | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 089-0790336 |
| 13 | นายเฉลิมศักดิ์ อำไพโชติ | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 087-1491937 |
| 14 | นางสาวหทัยทิพย์ เชื้อสอน | ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 092-2800636 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 67 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ใน**ภาคผนวก 3**

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| ด้านภาวะน้ำท่วม | | | |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง | | | |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นายพงศ์ภัค ชีรนรวนิชย์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 083-0878668 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | | | |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

**9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง**

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดัง**รูปที่ 6** ประกอบด้วย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| 1 | รอบเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 2 | หน้าเมือง | เมือง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 3 | หน้าเมือง | เมือง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 4 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 5 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 6 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 7 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 8 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 30 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 9 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 10 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 11 | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 12 | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 13 | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 14 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 15 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 16 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 17 | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 18 | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 3 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 19 | นาป่า | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 20 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 21 | รอบเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 22 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 23 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 24 | บ้านพระ | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 25 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 26 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 27 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 30 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 28 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 29 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 30 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 30 | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 31 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 32 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 33 | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 34 | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 35 | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 36 | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 3 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 37 | นาป่า | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 38 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 39 | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | จันทบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 40 | นายายอาม | นายายอาม | จันทบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 41 | ทับมา | เมือง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 42 | ทับมา | เมือง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 43 | ทับมา | เมือง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 44 | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |




**รูปที่ 6** ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดัง**รูปที่ 7** ประกอบด้วย

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| 1 | ท่างาม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 2 | ท่างาม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 3 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 4 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 5 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 6 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12, 10 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 7 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 8 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 9 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 10 | คู้ลำพัน | ศรีมโหสถ | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 11 | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 12 | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 13 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 8, 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 14 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 15 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 16 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 17 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 18 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 19 | ปัถวี | มะชาม | จันทบุรี | 30 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 20 | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 30 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 21 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 22 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 23 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 24 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 25 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 26 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 8 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 27 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12 | 2 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 28 | ปัถวี | มะชาม | จันทบุรี | 30 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |
| 29 | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 30 | 1 | สราวุธ ใจจักร์ธรรม | 089-2470757 |



**รูปที่ 7** ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6