แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 254

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : *ศปว ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564

*** งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนธันวาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ 
ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง 
นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก และห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ และสำโรงทาบ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมีนาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนเมษายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.6 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง เสิงสาง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

6.3.7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย แก้งสนามนาง ขามทะเลสอ      ขามสะแกแสง คง จักราช เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง โนนไทย โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม ประทาย พระทองคำ พิมาย เมืองนครราชสีมา เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน ห้วยแถลง

2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กระสัง คูเมือง แคนดง ชำนิ นางรอง   นาโพธิ์ โนนดินแดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ประโคนชัย พลับพลาชัย พุทไธสง เมืองบุรีรัมย์ ละหานทราย ลำปลายมาศ สตึก ห้วยราช

3) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ราษีไศล 
วังหิน ศรีรัตนะ ศิลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

4) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย เขวาสินรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ ปราสาท เมืองสุรินทร์ รัตนบุรี ลำดวน ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 80 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 34 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 18 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 2 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 13 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

3) สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 13 แห่ง (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคผนวก 4 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://srm-woc.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 22 เครื่อง ใช้งานได้ 21 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง (ใช้งานได้ 16 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 9 คัน ใช้งานได้ 9 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ (เทท้าย) จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

3) เรือดูดโคลน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

4) รถขุด จำนวน 2 คัน ใช้งานได้ 2 คัน

5) รถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ใช้งานได้ 1 คัน

6) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง (ใช้งานได้ 4 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 5

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS สถานีอุตุ-อุทกวิทยา และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 12 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายเผย บุรีแสง | นครราชสีมา | 061-4173946 |
| 2 | นายศุภเกียรติ มณีเนตร | นครราชสีมา | 081-7606694 |
| 3 | นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งดวงดี | นครราชสีมา | 088-3758978 |
| 4 | นายชาญไชย อินทะลี | นครราชสีมา | 087-9534288 |
| 5 | นายพีระพล เอี่ยมสอาด | นครราชสีมา | 089-2058245 |
| 6 | นายบุญชู กองสุข | นครราชสีมา | 093-5328844 |
| 7 | นายโยธิน พงษ์ศิริ | บุรีรัมย์ | 089-2056479 |
| 8 | นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ | บุรีรัมย์ | 089-1549893 |
| 9 | นายนิทัศน์ พรมพันธุ์ | สุรินทร์ | 089-2058115 |
| 10 | นายสนิท แจ่มใส | สุรินทร์ | 093-4784789 |
| 11 | นายจักรพงษ์ ประทุมเมศ | ศรีสะเกษ | 081-9551194 |
| 12 | นายศุภเกียรติ มณีเนตร | ศรีสะเกษ | 087-9534288 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 19 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายบุญชู กองสุข | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 093-5328844 |
| 2 | นายบัญชา รัฐสมุทร | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 083-7480055 |
| 3 | นายประยงค์ ยินขุนทด | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-6691224 |
| 4 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-5493183 |
| 5 | นางสาวชลรชา บุญเทียม | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 097-2359295 |
| 6 | นายเสถียร ยศมาก | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 089-8633372 |
| 7 | นายอัครพล สุขปื้อ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 087-8688663 |
| 8 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 081-5492592 |
| 9 | นายมนต์ชัย พิชยกุล | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 085-6352774 |
| 10 | นายอนันต์ มณี | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 087-8737755 |
| 11 | นางสาวกนกณรัตน์ ดำริห์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 094-3516919 |
| 12 | นายทนงศักดิ์ คำผาย | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 098-1498486 |
| 13 | นายอิทธิพล ประวันโต | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 093-3245300 |
| 14 | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 065-1020052 |
| 15 | นายฉิมพลี มูลวงษ์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 091-8277847 |
| 16 | นายสุชาติ ชิดกระโทก | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 089-6029932 |
| 17 | นายอำนาจ กุสุมภ์ | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 096-7463811 |
| 18 | นายชีพ ครอบแก้ว | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 086-2603689 |
| 19 | นายชาญไชย อินทะลี | นครราชสีมา/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ/สุรินทร์ | 088-3758978 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 34 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |

| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นายพงศ์ภัค ชีรนรวนิชย์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 083-0878668 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด่านเกวียน | โชคชัย | นครราชสีมา | 8 | 1 | มนต์ชัย พิชยกุล | 085-6352774 |
| 2 | หัวทะเล | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 2 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 3 | หนองบัวศาลา | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 2 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 4 | เมืองปัก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 5 | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 6 | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 7 | มะเริง | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 8 | หนองกระทุ่ม | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ขวด) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด่านเกวียน | โชคชัย | นครราชสีมา | - | 600 | มนต์ชัย พิชยกุล | 085-6352774 |
| 2 | หัวทะเล | เมือง | นครราชสีมา | - | 600 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 3 | หนองบัวศาลา | เมือง | นครราชสีมา | - | 600 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 4 | เมืองปัก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | - | 600 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 5 | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | - | 600 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 6 | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | - | 600 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 7 | มะเริง | เมือง | นครราชสีมา | - | 600 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 8 | หนองกระทุ่ม | เมือง | นครราชสีมา | - | 600 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หนองไข่น้ำ | เมือง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 2 | หมูสี | ปากช่อง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 3 | ช่องแมว | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายประยงค์ ยินขุนทด | 081 6691224 |
| 4 | บึงสำโรง | แก้งสนามนาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญชู กองสุข | 093-5328844 |
| 5 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบุญสม ศรีจันทร์ | 081-5492592 |
| 6 | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอนันต์ มณี | 087-8737755 |
| 7 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 8 | เมืองพลับพลา | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายทนงศักดิ์ คำผาย | 084-7555680 |
| 9 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 10 | ด่านช้าง | บัวใหญ่ | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 11 | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายอัครพล สุขปื้อ | 087-8688663 |
| 12 | คูเมือง | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายบัญชา รัฐสมุทร | 083-7480055 |
| 13 | คูเมือง | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายอิทธิพล ประวันโต | 093-3245300 |
| 14 | ช่องแมว | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายกริชเพชร เดชโยธิน | 081-5493183 |
| 15 | ปะเคียบ | คูเมือง | บุรีรัมย์ | 12 | 1 | นายจิรยุทธ ยินขุนทด | 065-1020052 |
| 16 | ช่องแมว | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 17 | เมืองยาง | เมืองยาง | นครราชสีมา | 12 | 1 | นายเสถียร ยศมาก | 089-8633372 |
| 18 | ช่องแมว | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา | 12 | 1 | มนต์ชัย พิชยกุล | 085-6352774 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5