แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2564

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : *ศปว ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564

*** งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนธันวาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ 
ยางตลาด ร่องคำ และห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านฝาง บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวงน้อย แวงใหญ่ หนองนาคำ หนองเรือ และหนองสองห้อง

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ และหนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช และวาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง 
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี และอาจสามารถ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก สมเด็จ

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง 
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล ภูผาม่าน เวียงเก่า สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ 
หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมีนาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง   
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล ภูผาม่าน เวียงเก่า สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนเมษายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง   
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล ภูผาม่าน เวียงเก่า สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง   
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล ภูผาม่าน เวียงเก่า สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.6 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง   
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

6.3.7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด ร่องคำ ห้วยเม็ก

2) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 อำเภอ ประกอบด้วย โคกโพธิ์ไชย ชนบท ชุมแพ ซำสูง   
บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน ภูเวียง มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น หนองนาคำ หนองเรือ หนองสองห้อง โนนศิลา 
บ้านฝาง แวงน้อย แวงใหญ่ กระนวน เขาสวนกวาง น้ำพอง เปือยน้อย พล สีชมพู อุบลรัตน์

3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ 
คอนสาร จัตุรัส ซับใหญ่ เทพสถิต เนินสง่า บ้านเขว้า บ้านแท่น บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว

4) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย  กันทรวิชัย แกดำ โกสุมพิสัย 
ชื่นชม เชียงยืน นาเชือก นาดูน บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองมหาสารคาม ยางสีสุราช วาปีปทุม

5) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ประกอบด้วย  เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน จังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทราย โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง     
ศรีสมเด็จ สุวรรณภูมิ เสลภูมิ หนองพอก หนองฮี อาจสามารถ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 120 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 32 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 17 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 1 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 41 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

3) สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 29 แห่ง (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคผนวก 4 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://srm-woc.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 24 เครื่อง ใช้งานได้ 17 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ใช้งานได้ 3 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (ใช้งานได้ 3 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง (ใช้งานได้ 8 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 6 คัน ใช้งานได้ 6 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน (ใช้งานได้ 3 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

3) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง (ใช้งานได้ 5 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 5

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS สถานีอุตุ-อุทกวิทยา และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 5 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นางสาวรัชนีวรรณ พลไตร | ชัยภูมิ | 063-5919491 |
| 2 | นางสาวอารีรัตน์ บุตรรส | ขอนแก่น | 089-2772135 |
| 3 | นางสาวรัชนี รัตนพล | กาฬสินธุ์ | 089-7689543 |
| 4 | นางสาวอัญชลี รัตนพล | มหาสารคาม | 089-4761640 |
| 5 | นายเมธี เชตุราช | ร้อยเอ็ด | 062-3463845 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 40 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายอนุสิทธิ์ ลาสะอาด | ขอนแก่น | 089-7548399 |
| 2 | นายสุขสันต์ สาวถี | ขอนแก่น | 081-8712856 |
| 3 | นายสุรพงษ์ วงศ์บุตร | ขอนแก่น |  |
| 4 | นางสาววัฒนธิดา เที่ยงธรรม | ขอนแก่น | 084-2928415 |
| 5 | นายประสิทธิ แก้วชาลี | ขอนแก่น | - |
| 6 | นายรุ่งโรจน์ ศิลปะชัย | ขอนแก่น | 089-6227990 |
| 7 | นายรังสรรค์ วงษ์ศักดิ์ | ขอนแก่น | 085-5906220 |
| 8 | นายยงยุทธ ยุทธยศ | ขอนแก่น | - |
| 9 | นายปริญญา ศรีสังข์ | มหาสารคาม | 081-3691960 |
| 10 | นายนิเวก ภูนาแก้ว | มหาสารคาม | 087-2379760 |
| 11 | นายอำนาจ ปัจธรรม | มหาสารคาม | 081-8712856 |
| 12 | นายอัครวัฒน์ ธารฤทธิ์ทวีพร | มหาสารคาม | - |
| 13 | นายสุทธิ นามดุ้ง | มหาสารคาม | 081-5798089 |
| 14 | นายจรุญศักดิ์ ลาวิลาศ | มหาสารคาม | - |
| 15 | นายสมบัติ พูลพุทรา | มหาสารคาม | - |
| 16 | นายสำรวย หมั่นบำรุง | มหาสารคาม | - |
| 17 | นายสนั่น บัวแก้ว | ชัยภูมิ | 081-5798089 |
| 18 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | ชัยภูมิ | 085-4835514 |
| 19 | นายไพบูลย์ แร่มี | ชัยภูมิ | - |
| 20 | นายคณาศักดิ์ ไชยทา | ชัยภูมิ | - |
| 21 | นายวุฒิไกร ชวนจิตร | ชัยภูมิ | - |
| 22 | นายสนั่น นันทวิจิตร | ชัยภูมิ | - |
| 23 | นายสุรสิทธิ์ ธรรมประโชติ | ชัยภูมิ | - |
| 24 | นายนิวัตร์ ศรีสมบัติ | ชัยภูมิ | - |
| 25 | ว่าที่ รต.ทรงเดช ทันแขก | กาฬสินธุ์ | 087-9511420 |
| 26 | นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงศ์ | กาฬสินธุ์ | 081-7089299 |
| 27 | นายวีระพล อำนาเรือง | กาฬสินธุ์ | - |
| 28 | นายนิกร นาใจรีบ | กาฬสินธุ์ | - |
| 29 | นายดนัย เจริญชัย | กาฬสินธุ์ | - |
| 30 | นายสว่าง ศิริมา | กาฬสินธุ์ | - |
| 31 | นายคณิต เกษหอม | กาฬสินธุ์ | - |
| 32 | นายส่งศักดิ์ ประเสริฐสังข์ | กาฬสินธุ์ | - |
| 33 | นายพิทยา พลตรี | ร้อยเอ็ด | 089-2779254 |
| 34 | นายชัยรัตน์ สุวัฒถิกุล | ร้อยเอ็ด | 091-8465425 |
| 35 | นางชฎาภรณ์ ไข่มุก | ร้อยเอ็ด | - |
| 36 | นายสำเนียง เหล่าสุวรรณ | ร้อยเอ็ด | - |
| 37 | นายสมทรง วงไชยา | ร้อยเอ็ด | - |
| 38 | นายเวียงทอง ตรีชาลี | ร้อยเอ็ด | - |
| 39 | นายปัญญา ค้อชากุล | ร้อยเอ็ด | - |
| 40 | นายสำรวย มะลาไลย์ | ร้อยเอ็ด | - |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 32 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นายพงศ์ภัค ชีรนรวนิชย์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 083-0878668 |

| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ในเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | 12 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 2 | ฆ้องชัย | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | 8 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 3 | ตำบลในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 4 | ตำบลในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | 30 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 5 | พระลับ | เมือง | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 6 | หนองนาแซง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 30 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 7 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 12,30 | 2 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 8 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพ็กใหญ่ | พล | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 2 | ก้านเหลือง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835515 |
| 3 | ทางขวาง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 4 | ทางขวาง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 5 | เพ็กใหญ่ | พล | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 6 | โคกสง่า | พล | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 7 | แวงน้อย | แวงน้อย | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 8 | ท่านางแนว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835514 |
| 9 | บัวเงิน | น้ำพอง | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายสุชาติ พุทธรัสสุ | 085-4835515 |
| 10 | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | 10 | 1 | นายสุขสันต์ สาวถี | 081-8712856 |
| 11 | บัวเงิน | น้ำพอง | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 12 | โคกสี | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 10 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 13 | ดอนหัน | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายสุขสันต์ สาวถี | 081-8712856 |
| 14 | ละหานนา | แวงน้อย | ขอนแก่น | 8 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 15 | ท่าวัด | แวงน้อย | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 16 | ท่านางแนว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 17 | ก้านเหลือง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 12 | 1 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โนนฆ้อง | บ้านฝาง | ขอนแก่น | 13 | 80,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 2 | โคกงาม | บ้านฝาง | ขอนแก่น | 9 | 56,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 3 | ป่ามะนาว | บ้านฝาง | ขอนแก่น | 14 | 84,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 4 | หนองบัว | บ้านฝาง | ขอนแก่น | 16 | 96,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 5 | โพนเพ็ก | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | 15 | 90,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 6 | ทางขวาง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 12 | 72,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 7 | ท่าวัด | แวงน้อย | ขอนแก่น | 16 | 96,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 8 | กุดกว้าง | หนองเรือ | ขอนแก่น | 18 | 108,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 9 | เว่อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 6 | 36,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 10 | ขมื้น | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 7 | 42,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 11 | ยางสีสุราช | ยางสีสุราช | มหาสารคาม | 40 | 240,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 12 | ดอนหัน | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 10 | 60,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |
| 13 | - | กระนวน | ขอนแก่น | 10 | 60,000 | นายประสิทธิ์ แก้วชาลี | 095-6479590 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 186 เที่ยว จำนวน 1,120,000 ลิตร

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4