แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2564

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : *ศปว ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564

*** งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนธันวาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าอุเทน ธาตุพนม นาแก นาทม 
นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ เรณูนคร วังยาง และศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง และเอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง พรรณานิคม โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว 
และอากาศอำนวย

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ และสระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง 
เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง และสุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ 
พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม และหนองหาน

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม บ้านแพง เมืองนครพนม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม กุดบาก นิคมน้ำอูน พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมีนาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม บ้านแพง เมืองนครพนม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม กุดบาก นิคมน้ำอูน พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนเมษายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม บ้านแพง เมืองนครพนม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม กุดบาก นิคมน้ำอูน พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน วังสามหมอ

6.3.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม บ้านแพง เมืองนครพนม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม กุดบาก นิคมน้ำอูน พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน วังสามหมอ

6.3.6 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม เมืองนครพนม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 17 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม นิคมน้ำอูน พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน

6.3.7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดนครพนม จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ธาตุพนม นาทม เรณูนคร วังยาง      ท่าอุเทน นาแก นาหว้า ปลาปาก โพนสวรรค์ ศรีสงคราม

2) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ

3) จังหวัดเลย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคาน ด่านซ้าย นาด้วง ปากชม ภูหลวง เมืองเลย วังสะพุง เอราวัณ

4) จังหวัดสกลนคร จำนวน 16 อำเภอ ประกอบด้วย กุสุมาลย์ คำตากล้า โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ เต่างอย บ้านม่วง โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร วานรนิวาส สว่างแดนดิน ส่องดาว อากาศอำนวย พรรณานิคม พังโคน ภูพาน วาริชภูมิ

5) จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก โพนพิสัย เมืองหนองคาย ศรีเชียงใหม่ สระใคร

6) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา

7) จังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ทุ่งฝน น้ำโสม บ้านดุง บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ สร้างคอม หนองหาน

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 190 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 95 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 7 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 6 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 50 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

3) สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 32 แห่ง (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคผนวก 4 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://srm-woc.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 27 เครื่อง ใช้งานได้ 15 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง (ใช้งานได้ 5 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง (ใช้งานได้ 7 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 8 คัน ใช้งานได้ 8 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ (เทท้าย) จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

3) เรือ จำนวน 2 ลำ ใช้งานได้ 2 ลำ ประกอบด้วย

- เรือดูดโคลน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

4) รถขุด จำนวน 2 คัน ใช้งานได้ 2 คัน

5) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 11 แห่ง (ใช้งานได้ 11 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 5

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS สถานีอุตุ-อุทกวิทยา และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 15 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายวิเชียร ทองเกษ | หนองคาย | 091-0488091 |
| 2 | นายอำนวย พรหมรส | หนองคาย | 080-400-3004 |
| 3 | ว่าที่ พต.คมกฤช อินนันชัย | หนองคาย | 089-5552073 |
| 4 | นายปริญญา ดำรงชาติ | หนองคาย | 083-3614962 |
| 5 | นายสังเวียน อังคุนันท์ | หนองคาย | 084-7434992 |
| 6 | นายสมชาย จันทร์พรม | อุดรธานี | 086-8639984 |
| 7 | นายโชคชัย สาระภูมิ | อุดรธานี | 091-0606532 |
| 8 | นายจักภัทร โคตรตาแสง | อุดรธานี | 090-9431508 |
| 9 | นางสาวเพ็ญแข เทพิน | อุดรธานี | 087-8676037 |
| 10 | นายทองปักษ์ หม่องคำหมื่น | เลย (เชียงคาน) | 089-2004337 |
| 11 | นางจันทนา เลขะวัฒนา | เลย (เชียงคาน) | 084-7292389 |
| 12 | นายพิมวดี เลี่ยมสกุล | เลย (เชียงคาน) | 083-3323376 |
| 13 | นายนพศูล สุนทรสารทูล | เลย (เชียงคาน) | 085-7448337 |
| 14 | นายสุทธิชาติ สามะยศ | เลย (เชียงคาน) | 081-8880422 |
| 15 | นายกมล อาศัย | เลย (เชียงคาน) | 062-1230122 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 53 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายสมหวัง วงศ์ธรรม | อุดรธานี | 089-8223928 |
| 2 | นายสมศักดิ์ ทองเทพ | อุดรธานี | 086-8620470 |
| 3 | นายโชคชัย สาระภูมิ | อุดรธานี | 091-0606532 |
| 4 | นายสสิธรรม พิศนอก | อุดรธานี | 086-2422950 |
| 5 | นายจำเนียร พวงกันยา | อุดรธานี | 083-3275359 |
| 6 | นายเตรียม ดรฤทธิ์ | อุดรธานี | 081-8877280 |
| 7 | นายวรรณชัย ภิรมย์บุปผา | อุดรธานี | 082-1063992 |
| 8 | นายผดุงศักดิ์ อุตราชา | อุดรธานี | 081-0529967 |
| 9 | นายสาโรช ถานทองดี | หนองบัวลำภู | 081-5440807 |
| 10 | นายไพฑูลย์ สุภาไสย | หนองบัวลำภู | 083-3527667 |
| 11 | นายวชิรากรณ์ อินดา | หนองบัวลำภู | 088-3401691 |
| 12 | นายธีระศักดิ์ กล่อมสาร | หนองบัวลำภู | 089-7129210 |
| 13 | นายบุญศรี สุวรรณกูฎ | หนองบัวลำภู | 085-6449563 |
| 14 | นายวีระพันธ์ ระนาท | เลย | 081-7999957 |
| 15 | นายชัยณรงค์ เฟื่องระย้า | เลย | 081-9545495 |
| 16 | นายบรรจง อภัยแสน | เลย | 089-5719586 |
| 17 | นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล | เลย | 089-2667978 |
| 18 | นายนพศูล สุนทรศารทูล | เลย | 085-7448336 |
| 19 | นายจักรพันธ์ ขำประไพ | เลย | 086-2249027 |
| 20 | นายอำนาจ จันทร์เหนือ | เลย | 085-0027161 |
| 21 | นายถาวร ดรสีเนตร | เลย | 084-9544161 |
| 22 | นายสุทธิชาติ ลำมะยศ | เลย | 081-8880421 |
| 23 | นายพนธกร ศรีเดช | เลย | 089-4948484 |
| 24 | นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา | หนองคาย | 081-9577925 |
| 25 | นายวิระ วิเชียรนิตย์ | หนองคาย | 089-7124300 |
| 26 | นายอำนวย พรมรส | หนองคาย | 080-4003004 |
| 27 | ว่าที่ ร้อยโท คมกริช อินนันชัย | หนองคาย | 089-5552073 |
| 28 | นายมรุต พุ่มอรุณ | หนองคาย | 089-0274618 |
| 29 | นายปริญญา ดำรงชาติ | หนองคาย | 083-3614962 |
| 30 | นายสมบัติ มินาคูณ | หนองคาย | 083-1515994 |
| 31 | นายดุสิต โคตะนนท์ | หนองคาย | 086-8638252 |
| 32 | นายกิตติพงษ์ อ่วมกลาง | หนองคาย | 087-4381813 |
| 33 | นายสังเวียน อังคุนันท์ | หนองคาย | 089-2784229 |
| 34 | นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ | สกลนคร | 080-0052315 |
| 35 | นายมีชัย ทองเจียว | สกลนคร | 087-2295107 |
| 36 | นายสมชาย จันทร์พรม | สกลนคร | 086-8639983 |
| 37 | นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก | สกลนคร | 090-2236054 |
| 38 | นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ | สกลนคร | 092-6468056 |
| 39 | นายเทียนชัย ยาวิธี | สกลนคร | 085-6151742 |
| 40 | นายฉลองชัย คำริแง | สกลนคร | 083-0867038 |
| 41 | นายคงศักดิ์ สุริยะ | นครพนม | 081-975677 |
| 42 | นายมานพ เนื้อแก่น | นครพนม | 081-9742548 |
| 43 | นายอเนก เกิดหิรัญ | นครพนม | 085-7500779 |
| 44 | นายสุวิทย์ พิมพ์มหา | บึงกาฬ | 081-8717649 |
| 45 | นายธนารัตน์ วรรณา | บึงกาฬ | 081-3104996 |
| 46 | นายสิทธิ์ หนูไทย | บึงกาฬ | 087-2326515 |
| 47 | นายรัดใด แบนลี | บึงกาฬ | 081-0764125 |
| 48 | นายรณรงค์ หาญศึก | บึงกาฬ | - |
| 49 | นายพงษ์ชัย กระโจม | บึงกาฬ | 087-965776 |
| 50 | นายเจริญ มาศิริ | บึงกาฬ | - |
| 51 | นายชมพูเนกข์ ชมพูคำ | บึงกาฬ | 061-0610627 |
| 52 | นายณัฐพงษ์ มหาฤทธิ์ | บึงกาฬ | 066-1252628 |
| 53 | นายอิสระ เดชภูมิ | บึงกาฬ | 061-0610627 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 95 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นายพงศ์ภัค ชีรนรวนิชย์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 083-0878668 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 10 | 1 | นายสุริน บงแก้ว | 089-2012892 |
| 2 | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 8 | 1 | นายสมหวัง วงศ์ธรรม | 089-8223928 |
| 3 | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 10 | 1 | นายโชคชัย สาระภูมิ | 091-0606532 |
| 4 | บ้านเลือม | เมือง | อุดรธานี | 10 | 1 | นายสมศักดิ์ ทองเทพ | 086-8620470 |
| 5 | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 10 | 1 | นายสสิธรรม พิศนอก | 086-2422950 |
| 6 | ธาตุเชิงชุม | เมือง | สกลนคร | 10 | 1 | นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ | 080-0052315 |
| 7 | บึงกาฬ | เมือง | บึงกาฬ | 12 | 2 | นายสุวิทย์ พิมพ์มหา | 081-8717649 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมือง | เมือง | เลย | 10 | 1 | นายวีระพันธ์ ระนาท | 081-7999957 |
| 2 | สร้างคอม | สร้างคอม | อุดรธานี | 8, 10, 12 | 3 | นายสมหวัง วงศ์ธรรม | 089-8223928 |
| 3 | นาเพียง | กุสุมาลย์ | สกลนคร | 8 | 1 | นายนิทรรศ แก้วดี | 089-7116420 |
| 4 | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | 12 | 1 | นายมีชัย ทองเจียว | 087-2295107 |
| 5 | เหล่าพัฒนา | นาหว้า | นครพนม | 8 | 1 | นายนิทรรศ แก้วดี | 089-7116420 |
| 6 | ธาตุทอง | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 10 | 1 | นายสมชาย จันทร์พรม | 086-8639984 |
| 7 | ศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 10 | 1 | นายสุริน บงแก้ว | 089-2012892 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านม่วง | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 8 | 48,000 | นายสมหวัง วงศ์ธรรม | 094-2905154 |
| 2 | นาม่วง | ประจักษ์ศิลปาคม | อุดรธานี | 8 | 48,000 | นายจำเนียร พวงกันยา | - |
| 3 | เหล่าพัฒนา | นาหว้า | นครพนม | 8 | 48,000 | นายมานพ เนื้อแก่น | 081-9742548 |
| 4 | นาเพียง | กุสุมาลย์ | สกลนคร | 8 | 48,000 | นายฉลองชัย คำริแง | 083-0867038 |
| 5 | บ้านตาด | เมือง | อุดรธานี | 8 | 48,000 | นายสมหวัง วงศ์ธรรม | 094-2905154 |
| 6 | นาแห้ว | นาแห้ว | เลย | 8 | 48,000 | นายสมศักดิ์ ทองเทพ | 086-8620470 |
| 7 | ทรายทอง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 16 | 96,000 | นายสาโรช ถานทองดี | 081-5440807 |
| 8 | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | 8 | 48,000 | นายโชคชัย สาระภูมิ | 091-0606532 |
| 9 | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | 8 | 48,000 | นายนิทรรศ แก้วดี | 089-7116420 |
| 10 | ปวนพุ | หนองหิน | เลย | 12 | 72,000 | นายถาวร ดรสีเนตร | 084-9544161 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 92 เที่ยว จำนวน 552,000 ลิตร

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3