แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2564

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : *ศปว ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564

*** งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มีพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี อ่างทอง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนธันวาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หนองมะโมง และหันคา

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว และหนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน 
เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า และหล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ และหนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และหนองฉาง รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมกราคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมีนาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนเมษายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.6 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

6.3.7 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เนินขาม มโนรมย์ เมืองชัยนาท วัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง

2) จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย โกรกพระ ชุมตาบง ชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก บรรพตพิสัย พยุหะคีรี ไพศาลี เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ ลาดยาว หนองบัว

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ชนแดน น้ำหนาว บึงสามพัน       เมืองเพชรบูรณ์ วังโป่ง วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ หล่มเก่า หล่มสัก

4) จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย โคกเจริญ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ พัฒนานิคม เมืองลพบุรี ลำสนธิ สระโบสถ์ หนองม่วง

5) จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย แก่งคอย เฉลิมพระเกียรติ บ้านหมอ    พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองโดน

6) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ทัพทัน บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ลานสัก สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง หนองฉาง

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 214 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 117 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 58 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 24 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 15 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 51 เครื่อง ใช้งานได้ 18 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง (ใช้งานได้ 12 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 20 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ใช้งานได้ 4 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 11 คัน ใช้งานได้ 7 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 3 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 0 คัน)

3) เรือ จำนวน 4 ลำ ใช้งานได้ 4 ลำ ประกอบด้วย

- เรือตรวจการ จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

- เรืออลูมิเนียม จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

4) ชุดประปาสนาม จำนวน 1 ชุด ใช้งานได้ 0 ชุด

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS และสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 11 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายจีระพัฒน์ ทองคลี่วรดำรง | สระบุรี | 062-8974645 |
| 2 | นางนงนุช อานมณี | สระบุรี | 081-9739707 |
| 3 | นางสาววรรณิกา บุญฤทธิ์ | สระบุรี | 080-6812584 |
| 4 | นายภาณุ พรมศิลา | สระบุรี | 061-9352641 |
| 5 | นายสมพงษ์ บุญพบ | สระบุรี | 098/7533321 |
| 6 | นายโชคชัย ใจกล้า | สระบุรี | 084-8216016 |
| 7 | นางสาวยุพา ศรีสมพงษ์ | สระบุรี | 084-8122862 |
| 8 | นางสาวสุพัฒน์ บูญชู | สระบุรี | 086-2021406 |
| 9 | นายสำเริง ณรงค์เดชา | สระบุรี | 086-7369596 |
| 10 | นายบำรุง โพธิ์ชะคุ้ม | สระบุรี | 065-4592361 |
| 11 | นายสุดทวี วานิชจรัสกิจ | สระบุรี | 083-5532673 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 25 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายกษิดิศ โททอง | สระบุรี | 095-6596535 |
| 2 | นายบรรเจิด กลิ่นฤทธิ์ | สระบุรี | 092-8214991 |
| 3 | นายวันชัย ประภาโส | สระบุรี | 089-7168126 |
| 4 | นายนรินทร์ สดงาม | สระบุรี | 081-9462819 |
| 5 | นายฉลาด เบญจวงศ์ | สระบุรี | 084-3115027 |
| 6 | นายชุมพร พูลเพิ่ม | สระบุรี | 064-9589263 |
| 7 | นายสำรวม ศุขอำนวย | สระบุรี | 062-4419252 |
| 8 | นางสาวภาวิณี ปรีดี | สระบุรี | 090-6455425 |
| 9 | นายนิกร คงทน | สระบุรี | 081-8995953 |
| 10 | นายอิทิพล พินิจกิจ | สระบุรี | 081-8497902 |
| 11 | นายบันเทิง สนทอง | สระบุรี | 089-4500089 |
| 12 | นางสาวรุ่งนภา สีลา | สระบุรี | 081-7805904 |
| 13 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | สระบุรี | 086-3805783 |
| 14 | นายยุทธนา ชมวงศ์ | นครสวรรค์ | 089-2004717 |
| 15 | ดต.สายยันต์ บุญรักษา | นครสวรรค์ | 081-8884061 |
| 16 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | นครสวรรค์ | 098-5526138 |
| 17 | นางสาวณปภา จันทร์มูล | นครสวรรค์ | 064-4281618 |
| 18 | นายมณี ศรีเพ็ญ | นครสวรรค์ | 089-2713819 |
| 19 | นายจงกริช ยากลาง | นครสวรรค์ | 089-5652546 |
| 20 | นายขวัญนคร คนหมั่น | นครสวรรค์ | 061-3464178 |
| 21 | นายบุญเรือน บุญเย็น | นครสวรรค์ | 089-2721981 |
| 22 | นายปัญญา บุญรักษา | นครสวรรค์ | 086-1995268 |
| 23 | นายสุระ พุ่มพวง | นครสวรรค์ | 086-1197329 |
| 24 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | นครสวรรค์ | 081-8889818 |
| 25 | นางสาวปทิตตา ภู่ทับทิม | นครสวรรค์ | 089-2720504 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 117 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นายพงศ์ภัค ชีรนรวนิชย์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 083-0878668 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565 	การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 5 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | 30 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 2 | บ้านครัว | บ้านหมอ | สระบุรี | 30 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 3 | จำปาหล่อ | เมือง | อ่างทอง | 12 | 1 | นายบรรเจิด กลิ่นฤทธิ์ | 092-8214991 |
| 4 | โผงเผง | ป่าโมก | อ่างทอง | 12 | 1 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | 086-3805783 |
| 5 | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | 12 | 1 | นายชุมพร พูลเพิ่ม | 064-9589263 |
| 6 | หนองเมือง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 12 | 1 | นายชุมพร พูลเพิ่ม | 064-9589263 |
| 7 | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | 086-3805783 |
| 8 | บางหัก | บางบาล | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 9 | น้ำเต้า | บางบาล | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 10 | กระแชง | บางไทร | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 11 | น้ำเต้า | บางบาล | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 12 | กุฎี | ผักไห่ | พระนครศรี อยุธยา | 12 | 1 | นายฉลาด เบญจวงศ์ | 084-3115027 |
| 13 | กระแชง | สามโคก | ปทุมธานี | 12 | 1 | นายบันเทิง สนทอง | 089-4500089 |
| 14 | เชียงรากน้อย | สามโคก | ปทุมธานี | 12 | 1 | นายอิทิพล พินิจกิจ | 086-8018485 |
| 15 | คูคต | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 12 | 1 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | 086-3805783 |
| 16 | บางปูใหม่ | เมือง | สมุทรปราการ | 30 | 1 | นายนิกร คงทน | 081-8995953 |
| 17 | บุ่งคล้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 12 | 1 | นายกษิดิศ โททอง | 095-6596535 |
| 18 | สร้อยละคร | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 19 | ทับยา | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 12 | 1 | ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา | 081-8884061 |
| 20 | ทับยา | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | 12 | 1 | ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา | 081-8884061 |
| 21 | โรงช้าง | พรหมบุรี | สิงห์บุรี | 12 | 1 | ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา | 081-8884061 |
| 22 | ท่าไม้ | ชุมแสง | นครสวรรค์ | 12 | 1 | ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา | 081-8884061 |
| 23 | เขาดิน | เก้าเลี้ยว | นครสวรรค์ | 30 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แก่งผักกูด | ท่าหลวง | ลพบุรี | 12 | 1 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 2 | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | 30 | 1 | นายกษิดิศ โททอง | 095-6596535 |
| 3 | หนองปลิง | หนองแค | สระบุรี | 12 | 2 | นายกษิดิศ โททอง | 095-6596535 |
| 4 | หนองยาว | เมือง | สระบุรี | 12 | 1 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 5 | โคกใหญ่ | บ้านหมอ | สระบุรี | 20 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 6 | หรเทพ | บ้านหมอ | สระบุรี | 20 | 1 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 7 | หนองโรง | หนองแค | สระบุรี | 30 | 1 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | 086-3805783 |
| 8 | หนองหมู | วิหารแดง | สระบุรี | 30 | 1 | นายวุฒิวรรษ แจ้งสาร | 086-3805783 |
| 9 | นพรัตน์ | หนองเสือ | ปทุมธานี | 30 | 1 | นายบันเทิง สนทอง | 089-4500089 |
| 10 | บ้านโคก | เมือง | เพชรบูรณ์ | 12 | 1 | นายชุมพร พูลเพิ่ม | 064-9589263 |
| 11 | บุ่งคล้า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 12 | 1 | นายชุมพร พูลเพิ่ม | 064-9589263 |
| 12 | อ่างทอง | บรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 30 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 13 | ท่าตะโก | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 30 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 14 | หนองจอก | บ้านไร่ | อุทัยธานี | 30 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 15 | วังมหากร | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 12 | 3 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 16 | วังมหากร | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 17 | วังมหากร | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 18 | วังมหากร | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 19 | นากลาง | โกรกพระ | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 20 | เนินมะกอก | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | 12 | 2 | นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์ | 098-5526138 |
| 21 | พนมรอก | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 22 | ด่านช้าง | บรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 23 | หัวดง | เก้าเลี้ยว | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 24 | นครสวรรค์ออก | เมือง | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 25 | ตาสัง | บรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 26 | ตาสัง | บรรพตพิสัย | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 27 | พันลาน | ชุมแสง | นครสวรรค์ | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 28 | เขาบางแกรก | หนองฉาง | อุทัยธานี | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |
| 29 | เนินแจง | เมือง | อุทัยธานี | 12 | 1 | นายสมบูรณ์ ใจมอย | 081-8889818 |

รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หนองยาว | เมือง | สระบุรี | 15 | 90,000 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 2 | ห้วยทราย | หนองแค | สระบุรี | 15 | 90,000 | นายวันชัย ประภาโส | 089-7168126 |
| 3 | ห้วยทราย | หนองแค | สระบุรี | 12 | 72,000 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 4 | ห้วยทราย | หนองแค | สระบุรี | 12 | 72,000 | นายนรินทร์ สดงาม | 081-9462819 |
| 5 | บางเคียน | ชุมแสง | นครสวรรค์ | 44 | 264,000 | นายขวัญนคร คนหมั่น | 093-1783885 |
| 6 | สายลำโพง | ท่าตะโก | นครสวรรค์ | 24 | 146,000 | นายจงกริช ยากลาง | 089-5652546 |
| 7 | เด่นใหญ่ | หันคา | ชัยนาท | 9 | 54,000 | ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา | 081-8884061 |
| 8 | บางเคียน | ชุมแสง | นครสวรรค์ | 6 | 36,000 | นายธารินทร์ สุขแจ่ม | 089-8564298 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 137 เที่ยว จำนวน 824,000 ลิตร

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2