แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2565

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2565

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : * กวป. ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2566

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุด ประกอบด้วย

1) จังหวัดยโสธร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย

2) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เขื่องใน เมืองอุบลราชธานี โขงเจียม ดอนมดแดง นาเยีย นาจะหลวย พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมาก ประกอบด้วย

1) จังหวัดยโสธร จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองยโสธร ไทยเจริญ ค้อวัง คำเขื่อนแก้ว ทรายมูล ป่าติ้ว มหาชนะชัย

2) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม ชานุมาน พนา ลืออำนาจ และหัวตะพาน

3) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 อำเภอ ประกอบด้วย เขมราฐ เขื่องใน เดชอุดม เมืองอุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก โขงเจียม ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม นาเยีย นาตาล น้ำขุ่น 
น้ำยืน พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ วารินชำราบ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ สำโรง

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดยโสธร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย

2) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เขื่องใน เมืองอุบลราชธานี โขงเจียม

ดอนมดแดง นาเยีย นาจะหลวย พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองอำนาจเจริญ เสนางคนิคม 
ชานุมาน ลืออำนาจ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 52 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 6 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบกล้อง CCTV จำนวน 1 สถานี

3) สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 34 สถานี

(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://mekhala.dwr.go.th/)

4) สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 11 แห่ง

(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคผนวก 4 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://srm-woc.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 17 เครื่อง ใช้งานได้ 16 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง (ใช้งานได้ 11 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 11 คัน ใช้งานได้ 11 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุกขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

3) เรือ จำนวน 5 ลำ ใช้งานได้ 5 ลำ ประกอบด้วย

- เรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ (ใช้งานได้ 4 ลำ)

- เรือตรวจการ จำนวน 1 ลำ (ใช้งานได้ 1 ลำ)

4) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง (ใช้งานได้ 2 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 5

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS สถานีอุตุ-อุทกวิทยา และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 30 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | อุบลราชธานี | 081-8674878 |
| 2 | นายชลินศรี ไทยยิ่ง | อุบลราชธานี | 065-9792154 |
| 3 | นายปิยะ ทิพย์อักษร | อุบลราชธานี | 098-6396467 |
| 4 | นายชูศักดิ์ ผิวงาม | อำนาจเจริญ | 086-5856705 |
| 5 | นายธีระชัย ทิวาวงค์ | อุบลราชธานี | 089-2038497 |
| 6 | นายวรเดช บุญรังษี | ยโสธร | 099-3859100 |
| 7 | นายสมเกียรติ คำควร | อุบลราชธานี | 089-8641304 |
| 8 | นายสมัย โลหะ | ยโสธร | 093-4973734 |
| 9 | นายประจวบ คงดี | อุบลราชธานี | 090-2650582 |
| 10 | นายวสันต์ สุพรม | อำนาจเจริญ | 086-6496896 |
| 11 | นายสมจิต แสงกุรัง | อำนาจเจริญ | 064-3900507 |
| 12 | นายกริช ใสพันธ์ | อำนาจเจริญ | 084-0355466 |
| 13 | นายนิยม จัตตุพันธ์ | อำนาจเจริญ | 081-9992884 |
| 14 | นายอุทิศ กิ่งวัน | อุบลราชธานี | 065-4182416 |
| 15 | นายโชคชัย พรประสิทธิ์ | อุบลราชธานี | 085-1057588 |
| 16 | นายสุทัศน์ ธรรมสัตย์ | ยโสธร | 093-4973734 |
| 17 | นายนันศักร์ แก้วลาด | ยโสธร | 089-2038497 |
| 18 | นายคำใส พูลทรัพย์ | ยโสธร | 088-0481255 |
| 19 | นายนิรันดร แสงสว่าง | ยโสธร | 085-3103462 |
| 20 | นางปัด นาจาด | อำนาจเจริญ | 081-2618807 |
| 21 | นางวิลาศลักษ์ จัตตุพันธ์ | ยโสธร | 065-4093049 |
| 22 | นายไชยศรี บุรีแสง | อุบลราชธานี | 093-4271724 |
| 23 | นายวรจิตร์ แก่นจันทร์ | อุบลราชธานี | 093-3454841 |
| 24 | นายวุฒิไกร ไชยขาว | อุบลราชธานี | 087-0560398 |
| 25 | นายวิฑูรย์ คิดอยู่ | อำนาจเจริญ | 083-3756447 |
| 26 | นายประภาส เดชรัตน์ | ยโสธร | 087-9351939 |
| 27 | นางจรรยา กิ่งวัน | อุบลราชธานี | 098-5951158 |
| 28 | นางสาวศุภดา สาธรราษฎร์ | อุบลราชธานี | 089-9177458 |
| 29 | นางสาวสมควร มีทองแสน | อุบลราชธานี | 085-4978392 |
| 30 | นางสาวชลิดา ไทยยิ่ง | อุบลราชธานี | 080-0352827 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 30 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายชลินศรี ไทยยิ่ง | อุบลราชธานี | 065-9792154 |
| 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | อุบลราชธานี | 081-8674878 |
| 3 | นายธีระชัย ทิวาวงค์ | อุบลราชธานี | 089-2038497 |
| 4 | นายสมเกียรติ คำควร | อุบลราชธานี | 089-8641304 |
| 5 | นายประจวบ คงดี | อุบลราชธานี | 090-2650582 |
| 6 | นายอุทิศ กิ่งวัน | อุบลราชธานี | 065-4182416 |
| 7 | นายโชคชัย พรประสิทธิ์ | อุบลราชธานี | 085-1057588 |
| 8 | นายวรจิตร์ แก่นจันทร์ | อุบลราชธานี | 093-3454841 |
| 9 | นางจรรยา กิ่งวัน | อุบลราชธานี | 098-5951158 |
| 10 | นางสาวศุภดา สาธรราษฎร์ | อุบลราชธานี | 089-9177458 |
| 11 | นางสาวชลิดา ไทยยิ่ง | อุบลราชธานี | 080-0352827 |
| 12 | นางสาวสมควร มีทองแสน | อุบลราชธานี | 085-4978392 |
| 13 | นายวรเดช บุญรังษี | ยโสธร | 099-3859100 |
| 14 | นายประภาส เดชรัตน์ | ยโสธร | 087-9351939 |
| 15 | นายสมัย โลหะ | ยโสธร | 093-4973734 |
| 16 | นายนันศักร์ แก้วลาด | ยโสธร | 089-2038497 |
| 17 | นายคำใส พูลทรัพย์ | ยโสธร | 088-0481255 |
| 18 | นายนิรันดร แสงสว่าง | ยโสธร | 085-3103462 |
| 19 | นายสุทัศน์ ธรรมสัตย์ | ยโสธร | 093-4973734 |
| 20 | นางวิลาศลักษ์ จัตตุพันธ์ | ยโสธร | 065-4093049 |
| 21 | นายกริช ใสพันธ์ | ยโสธร | 084-0355466 |
| 22 | นายปิยะ ทิพย์อักษร | อำนาจเจริญ | 098-6396467 |
| 23 | นายวิฑูรย์ คิดอยู่ | อำนาจเจริญ | 083-3756447 |
| 24 | นายชูศักดิ์ ผิวงาม | อำนาจเจริญ | 086-5856705 |
| 25 | นายวุฒิไกร ไชยขาว | อำนาจเจริญ | 087-0560398 |
| 26 | นายวสันต์ สุพรม | อำนาจเจริญ | 086-6496896 |
| 27 | นายสมจิต แสงกุรัง | อำนาจเจริญ | 064-3900507 |
| 28 | นายนิยม จัตตุพันธ์ | อำนาจเจริญ | 081-9992884 |
| 29 | นายธนกฤต สุวรรณพัฒน์ | อำนาจเจริญ | 081-2651904 |
| 30 | นางปัด นาจาด | อำนาจเจริญ | 081-2618807 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 6 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำท่วม | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำแล้ง | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นางสาวอรรยา มณีขำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 092-3592266 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2566

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขามป้อม | เขมราฐ | อุบลราชธานี | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 0818764878 |
| 2 | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 12 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 0818764878 |
| 3 | วารินชำราบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | 12,24,30 | 3,1,1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 0818764878 |
| 4 | วารินชำราบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | 30 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 0818764878 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เทศบาลเมือง วาริน | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | 15 | 90,000 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 2 | เทศบาลเมืองอุบลราชธานี | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 20 | 120,000 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 35 เที่ยว จำนวน 210,000 ลิตร

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 2 | นาผือ | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 12 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 3 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 4 | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ยโสธร | 12 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 5 | คำเตย | ไทยเจริญ | ยโสธร | 12 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 6 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 12 | 2 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 7 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 8 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 9 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 10 | สระสมิง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 11 | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 12 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 13 | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 14 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |
| 15 | ขามป้อม | เขมราฐ | อุบลราชธานี | 12 | 1 | นายเข็มทอง โพธิ์มา | 081-8764878 |

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11