แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2565

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2565

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : * กวป. ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2566

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุด ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองจันทบุรี โป่งน้ำร้อน ขลุง ท่าใหม่

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองฉะเชิงเทรา พนมสารคาม

3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองชลบุรี บางละมุง พนัสนิคม ศรีราชา

4) จังหวัดตราด จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เขาสมิง เมืองตราด บ่อไร่

5) จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์

6) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาดี 
บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ

7) จังหวัดระยอง จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองระยอง แกลง

8) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ เมืองสระแก้ว วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมาก ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย เขาคิชฌกูฏ เมืองจันทบุรี แก่งหางแมว แหลมสิงห์ โป่งน้ำร้อน ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม สอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองฉะเชิงเทรา แปลงยาว คลองเขื่อน ท่าตะเกียบ บางคล้า บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ พนมสารคาม ราชสาส์น สนามชัยเขต

3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองชลบุรี บ่อทอง บางละมุง พนัสนิคม พานทอง ศรีราชา

4) จังหวัดตราด จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะช้าง เขาสมิง เมืองตราด แหลมงอบ บ่อไร่

5) จังหวัดนครนายก จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์

6) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาดี 
บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ

7) จังหวัดระยอง จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองระยอง แกลง นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง วังจันทร์

8) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ เมืองสระแก้ว โคกสูง คลองหาด ตาพระยา วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปานกลาง ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน 
ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม สอยดาว

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองฉะเชิงเทรา แปลงยาว คลองเขื่อน บางคล้า บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ พนมสารคาม

3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองชลบุรี บ่อทอง บางละมุง พนัสนิคม พานทอง ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน ขลุง ท่าใหม่

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 
ท่าตะเกียบ บางคล้า บางปะกง บ้านโพธิ์

3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองชลบุรี บางละมุง บ้านบึง พานทอง 
ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่

4) จังหวัดตราด จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เขาสมิง เมืองตราด คลองใหญ่ บ่อไร่

5) จังหวัดนครนายก จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองนครนายก บ้านนา ปากพลี องครักษ์

6) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ประจันตคาม ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ

7) จังหวัดระยอง จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองระยอง แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง ปลวกแดง วังจันทร์

8) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย คลองหาด วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุด ประกอบด้วย

1) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะสีชัง

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประกอบด้วย

1) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย วัฒนานคร

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน ท่าใหม่ นายายอาม สอยดาว

2) จังหวัดตราด จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เขาสมิง เมืองตราด บ่อไร่

3) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย โคกสูง คลองหาด ตาพระยา วัฒนานคร อรัญประเทศ

6.3.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เขาคิชฌกูฏ เมืองจันทบุรี แหลมสิงห์ ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม มะขาม

2) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองฉะเชิงเทรา แปลงยาว คลองเขื่อน บางคล้า บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ พนมสารคาม ราชสาส์น สนามชัยเขต

3) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย พนัสนิคม

4) จังหวัดตราด จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะกูด เกาะช้าง เมืองตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ บ่อไร่

5) จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ้านสร้าง ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ์

6) จังหวัดระยอง จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เขาชะเมา เมืองระยอง แกลง นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง วังจันทร์

7) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เขาฉกรรจ์ เมืองสระแก้ว คลองหาด 
วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ อรัญประเทศ

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในขอบเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 116 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 67 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 30 สถานี 
		3) ระบบกล้อง CCTV จำนวน 6 สถานี

4) สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 13 สถานี

(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://mekhala.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 27 เครื่อง ใช้งานได้ 26 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง (ใช้งานได้ 19 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง (ใช้งานได้ 5 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 5 คัน ใช้งานได้ 5 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมเครน (NGV) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

3) เรือ จำนวน 6 ลำ ใช้งานได้ 3 ลำ ประกอบด้วย

- เรืออลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ (ใช้งานได้ 0 ลำ)

- เรือตรวจการ จำนวน 3 ลำ (ใช้งานได้ 3 ลำ)

4) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง (ใช้งานได้ 1 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 4

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS และสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 16 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายณัฐชาคร อมรกุล | ชลบุรี | 092-4355629 |
| 2 | นางสาวกนกวรรณ ต๊ะม่าน | ฉะเชิงเทรา | 087-5674564 |
| 3 | นายกัมปนาท ภักดีโชติ์ | ปราจีนบุรี | 081-7628836 |
| 4 | นางสาวชนาพร งามโรจน์ | นครนายก | 082-1580876 |
| 5 | นางสาวเอื้อมจิต ชาระ | สระแก้ว | 081-5764178 |
| 6 | นางสาวศลิษา พานิชผล | จันทบุรี | 089-2058203 |
| 7 | นายนิตย์ ทับสี | ระยอง | 081-5903506 |
| 8 | นางสาวศลิษา พานิชผล | ตราด | 089-2058203 |
| 9 | นายวัฒนา ขาวพนัส | ฉะเชิงเทรา | 083-3204643 |
| 10 | นายกิจจา สมสกุล | ฉะเชิงเทรา | 099-1039190 |
| 11 | นายวิเชียร ศรีวิไล | ฉะเชิงเทรา | 087-4837096 |
| 12 | นายกัมพล โกติ๊ด | ฉะเชิงเทรา | 089-1603183 |
| 13 | นายนัฐพงศ์ จิตร์มณี | ฉะเชิงเทรา | 083-1199908 |
| 14 | นายอภิวัฒน์ สมไชย | ฉะเชิงเทรา | 080-0908074 |
| 15 | นายชัชพงศ์ สมสกุล | ฉะเชิงเทรา | 087-3396506 |
| 16 | นายจุมพล อินทสร | ฉะเชิงเทรา | 098-5583599 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 10 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายเตชสิทธิ์ สีหาปทุม | ปราจีนบุรี | 089-2378535 |
| 2 | นายเสน่ห์ จงจรัญ | ปราจีนบุรี | 087-1377289 |
| 3 | นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ | ปราจีนบุรี | 099-1451949 |
| 4 | นายไพศาล เนียรมงคล | ปราจีนบุรี | 086-7697226 |
| 5 | นายธนกฤต ขันตี | ปราจีนบุรี | 091-7759013 |
| 6 | นายศิวกร เม้ยนรธา | ปราจีนบุรี | 094-4636669 |
| 7 | นายจำลอง ส่งพินิจ | ปราจีนบุรี | 094-6871110 |
| 8 | นายทรงยศ รวยสิน | ปราจีนบุรี | 082-6404088 |
| 9 | นางสาวศิริกุล ตระกูลเกิด | ปราจีนบุรี | 081-7617257 |
| 10 | นางสาวกัญญาพัชร มีแก้ว | ปราจีนบุรี | 092-2323338 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 67 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำท่วม | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำแล้ง | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นางสาวอรรยา มณีขำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 092-3592266 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2566

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รอบเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 2 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 3 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 4 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 5 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 6 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 7 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12,30 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 8 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 9 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 10 | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 11 | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 12 | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 13 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 14 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 15 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 16 | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 17 | ท่าถ่าน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 3 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 18 | นาป่า | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 19 | รอบเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 20 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 21 | หน้าเมือง | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 22 | บ้านพระ | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 23 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 24 | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 25 | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 30 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 26 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 27 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 30 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 28 | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 29 | เขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 30 | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 31 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 32 | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | จันทบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 33 | นายายอาม | นายายอาม | จันทบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 34 | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 35 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 36 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 37 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 38 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 39 | น้ำเป็น | เขาชะเมา | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 40 | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 41 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ท่างาม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 2 | ท่างาม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 3 | ท่างาม | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 4 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 5 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 6 | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 7 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12, 10 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 8 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 9 | หาดยาง | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 10 | คู้ลำพัน | ศรีมโหสถ | ปราจีนบุรี | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 11 | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 12 | ศาลาลำดวน | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 13 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 8, 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 14 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 15 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 16 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10, 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 17 | วังหว้า | แกลง | ระยอง | 10 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 18 | สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 12 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 19 | ปัถวี | มะขาม | จันทบุรี | 30 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 20 | สะตอ | เขาสมิง | ตราด | 30 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 21 | อรัญประเทศ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 12 | 2 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |
| 22 | ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 12 | 1 | จำลอง ส่งพินิจ | 094-6871110 |

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6