แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2565

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2565

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : *กวป. ได้รับการโอนภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

** งบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน ปรับตามความเป็นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2566

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุด ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย แม่แจ่ม แม่อาย ไชยปราการ จอมทอง ฝาง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง หางดง

2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงแสน เชียงของ เมืองเชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย แม่จัน แม่สรวย พญาเม็งราย พาน

3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม สบเมย

4) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง

5) จังหวัดตาก จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองตาก แม่สอด ท่าสองยาง บ้านตาก พบพระ

6) จังหวัดพะเยา จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย จุน เชียงคำ เมืองพะเยา จุน ดอกคำใต้ ปง

7) จังหวัดลำปาง จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะคา เถิน เมืองลำปาง แจ้ห่ม วังเหนือ สบปราบ ห้างฉัตร

8) จังหวัดลำพูน จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองลำพูน แม่ทา ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมาก ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่ออน แม่อาย ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว สะเมิง 
สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง ฮอด

2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงของ เทิง เมืองเชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย เวียงป่าเป้า แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สรวย แม่สาย ขุนตาล ป่าแดด พญาเม็งราย พาน

3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย สบเมย

4) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง คลองลาน ปางศิลาทอง พรานกระต่าย ลานกระบือ

5) จังหวัดตาก จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองตาก แม่ระมาด แม่สอด บ้านตาก พบพระ วังเจ้า สามเงา อุ้มผาง

6) จังหวัดพะเยา จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคำ เชียงม่วน เมืองพะเยา แม่ใจ จุน ดอกคำใต้ ปง ภูกามยาว ภูซาง

7) จังหวัดลำปาง จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะคา เถิน เมืองปาน เมืองลำปาง เสริมงาม แจ้ห่ม แม่ทะ แม่พริก งาว วังเหนือ ห้างฉัตร

8) จังหวัดลำพูน จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เวียงหนองล่อง แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง บ้านธิ ป่าซาง ลี้

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปานกลาง ประกอบด้วย

1) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร ไทรงาม ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง คลองลาน ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี ปางศิลาทอง พรานกระต่าย ลานกระบือ

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 23 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง 
แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย จอมทอง ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว สะเมิง 
สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด

2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 16 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงแสน เชียงของ เทิง เมืองเชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เวียงแก่น เวียงป่าเป้า แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สาย ขุนตาล ดอยหลวง ป่าแดด พญาเม็งราย พาน

3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง ปางมะผ้า ปาย สบเมย

4) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร ไทรงาม ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง

5) จังหวัดตาก จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองตาก แม่ระมาด แม่สอด ท่าสองยาง 
บ้านตาก วังเจ้า สามเงา

6) จังหวัดพะเยา จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคำ เมืองพะเยา แม่ใจ จุน ดอกคำใต้ ปง ภูกามยาว ภูซาง

7) จังหวัดลำปาง จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะคา เถิน เมืองปาน เมืองลำปาง 
เสริมงาม แจ้ห่ม แม่เมาะ แม่ทะ แม่พริก งาว สบปราบ ห้างฉัตร

8) จังหวัดลำพูน จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ป่าซาง ลี้

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

6.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงของ เทิง ดอยหล่อ

2) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย คลองลาน

3) จังหวัดตาก จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองตาก วังเจ้า

6.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงดาว แม่แจ่ม แม่อาย กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า ดอยหล่อ ฝาง อมก๋อย ฮอด

2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงแสน เชียงของ เทิง เมืองเชียงราย เวียงแก่น เวียงชัย ขุนตาล ดอยหลวง พญาเม็งราย พาน

3) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน

4) จังหวัดตาก จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย สามเงา

6.3.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย ประกอบด้วย

1) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ เวียงแหง 
แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา จอมทอง ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด

2) จังหวัดเชียงราย จำนวน 16 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงแสน เทิง เมืองเชียงราย เวียงเชียงรุ้งเวียงแก่น เวียงชัย เวียงป่าเป้า แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สรวย แม่สาย ขุนตาล ป่าแดด พญาเม็งราย พาน

3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 
แม่สะเรียง ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย สบเมย

4) จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี ปางศิลาทอง

5) จังหวัดตาก จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย แม่ระมาด แม่สอด บ้านตาก พบพระ สามเงา อุ้มผาง

6) จังหวัดพะเยา จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย เชียงคำ เชียงม่วน เมืองพะเยา แม่ใจ จุน ดอกคำใต้ ปง ภูกามยาว ภูซาง

7) จังหวัดลำปาง จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เถิน เมืองปาน เมืองลำปาง แจ้ห่ม แม่ทะ แม่พริก วังเหนือ

8) จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย ลี้

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 972 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 711 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 80 สถานี 
		3) ระบบกล้อง CCTV จำนวน 11 สถานี

4) สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 147 สถานี

(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV สถานีอุตุ-อุทกวิทยา ในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

5) สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง

(รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคผนวก 4 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://srm-woc.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 37 เครื่อง ใช้งานได้ 33 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (ใช้งานได้ 10 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง (ใช้งานได้ 3 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง (ใช้งานได้ 15 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 2 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 10 คัน ใช้งานได้ 9 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 5 คัน (ใช้งานได้ 5 คัน)

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 3 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

3) เรือ จำนวน 5 ลำ ใช้งานได้ 5 ลำ ประกอบด้วย

- เรือไฟเบอร์ ผ้าใบ จำนวน 1 ลำ (ใช้งานได้ 1 ลำ)

- เรือตรวจการ จำนวน 1 ลำ (ใช้งานได้ 1 ลำ)

- เรืออลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ (ใช้งานได้ 3 ลำ)

4) ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน 7 ศูนย์ ประกอบด้วย

| ลำดับ | ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | นายวายุพักตร์ ปกรณ์ถิ่นแสนดี | 090-3234605 |
| 2 | สำนักงานศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน) | เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | นางสาวสุกัลยา สายจันยูร | 062-2066346 |
| 3 | สำนักงานศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 13 (เชียงใหม่) | สันโป่ง | แม่ริม | เชียงใหม่ | นางสาวศิริลักษณ์ อภัย | 081-8827599 |
| 4 | สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง | เวียง | เมือง | เชียงราย | นายศักดิ์ณรงค์ ขอบปี | 081-3219013 |
| 5 | สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 | บ่อแฮ้ว | เมือง | ลำปาง | นายอมร กล่อมแก้ว | 081-8852710 |
| 6 | สำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง | หนองปลิง | เมือง | กำแพงเพชร | นายรุ่งเรือง วิจิตรวงศ์ | 081-2836675 |
| 7 | สำนักงานศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย) | บ้านดู่ | เมือง | เชียงราย | นายยืนยง เชื้อสะอาด | 081-9984876 |

ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาดตามหมู่บ้าน จำนวน 132 แห่ง รายละเอียดของศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาดแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาดตามหมู่บ้านแสดงในภาคผนวก 5

5) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 30 แห่ง (ใช้งานได้ 27 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 6 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 6

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS สถานีอุตุ-อุทกวิทยา และสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รูปที่ 5 ตำแหน่งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รูปที่ 6 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 14 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว | เชียงใหม่ | 089-2058164 |
| 2 | นายพงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์ | เชียงใหม่ | 084-3674344 |
| 3 | นางสาววรรณิกา บุญฤทธิ์ | เชียงใหม่ | 080-6812584 |
| 4 | นายชนาธิป สีสด | เชียงใหม่ | 081-3861691 |
| 5 | นายอธิพัชร์ โฉมแดง | เชียงราย | 089-2036721 |
| 6 | นางสาวแสงดาว พรมตัน | เชียงราย | 084-3788662 |
| 7 | นางสาวผ่องอำไพ ชัยวร | เชียงราย | 089-8358157 |
| 8 | นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์ | แม่ฮ่องสอน | 089-2036724 |
| 9 | นายชาติชาย มาลีไพรวัลย์ | แม่ฮ่องสอน | 0871722676 |
| 10 | นายอนุสิทธิ์ ธิดา | แม่ฮ่องสอน | 0821266454 |
| 11 | นายมานพ ไทยหล่อ | เชียงแสน | 089-2036205 |
| 12 | นายวิภาค แสนพวง | เชียงแสน | 081-5316417 |
| 13 | นางสาวสุกัลยา สายจันยูร | เชียงแสน | 086-1873684 |
| 14 | นายทรงกรด เพชรรัตน์ | เชียงแสน | 098-1677245 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 23 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์ | ลำปาง | 099-2966954 |
| 2 | นางยุพิน อูปนวล | ลำปาง | 098-749 5445 |
| 3 | นายธนวัติ จันตบุตร | ลำปาง | 085-8639041 |
| 4 | นายพงศ์เทพ แซ่เฮ้ง | ลำปาง | 095-6753681 |
| 5 | นางสาวแพรวนภา วังวน | ลำปาง | 084-7524588 |
| 6 | นายอมร กล่อมแก้ว | ลำปาง | 081-8852710 |
| 7 | นายจรูญ สิทธิวงค์ | ลำปาง | 087-1808300 |
| 8 | นายชล แสงบุญเรือง | ลำปาง | 081-8886382 |
| 9 | นายอำนวย พรมศิริ | ลำปาง | 089-8504240 |
| 10 | นายชัยวุฒิ แก้วใจ | ลำปาง | 081-0255140 |
| 11 | นายมานพ ครอบครอง | ลำปาง | 081-8854583 |
| 12 | นายสายชล ขุนวิเศษ | ลำปาง | 086-7642301 |
| 13 | นายสมัคร ปงจันตา | ลำปาง | 085-7126614 |
| 14 | นายณัฐภณ ต้อนรับ | ลำปาง | 065-4941642 |
| 15 | นางสาวมารินทร์ บุญสูง | ลำปาง | - |
| 16 | นายณัฐพล สามงามยา | ลำปาง | - |
| 17 | นายวีรวัฒน์ คันทีท้าว | ลำปาง | 087-6606637 |
| 18 | นางสาวรัตนาภรณ์ หล้าชุมภู | ลำปาง | 094-6028910 |
| 19 | นางสาวหทัยภัทร เกษารัตน์ | ลำปาง | 080-7536493 |
| 20 | นางสาวเวณิกา บุญมา | ลำปาง | 097-3522426 |
| 21 | นายณัฐพงษ์ ฟูชื่น | ลำปาง | 084-6156780 |
| 22 | นายอริญชัย ใจคล่องแคล่ว | ลำปาง | 095-7751759 |
| 23 | นายบัญญัติ ด้วงทรง | ลำปาง | 088-4320087 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 711 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

8.4 รายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการติดตามสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านภาวะน้ำท่วม |  |  |  |
| 1 | นายยิ่งยง ลิคะสิริ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำท่วม | 081-8012785 |
| 2 | นายจิรวัฒน์ ประชีพฉาย | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 086-3388212 |
| 3 | นายยศสรัญ ปาลเกลี้ยง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | 084-2492663 |
| ด้านภาวะน้ำแล้ง |  |  |  |
| 4 | นายธนากร แสนวงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงานในภาวะน้ำแล้ง | 081-8012781 |
| 5 | นางสาวปุณยวีร์ สวรรยาพานิช | วิศวกรโยธาชำนาญการ | 089-9455654 |
| 6 | นางสาวอรรยา มณีขำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 092-3592266 |
| ด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ |  |  |  |
| 7 | นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ | ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา | 089-7724611 |
| 8 | นายจตุพงษ์ ไพบูลย์โรจนา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 086-4721588 |
| 9 | นายธนัช สระประเทศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 099-8274638 |

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2566

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หนองบัวเหนือ | เมืองตาก | ตาก | 12 | 2 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 2 | หนองบัวเหนือ | เมืองตาก | ตาก | 30 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 3 | พรานกระต่าย | พรานกระต่าย | กำแพงเพชร | 12 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โป่งงาม | แม่สาย | เชียงราย | 3 | 18,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 2 | โป่งงาม | แม่สาย | เชียงราย | - | 600 ขวด | นางยุพิน อูปนวล | 094-5435647 |
| 3 | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | - | 700 ขวด | นางยุพิน อูปนวล | 094-5435647 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 9 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ดงดำ,ลี้ | ลี้ | ลำพูน | 10 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 2 | แม่ตืน | ลี้ | ลำพูน | 12 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 3 | แม่ตืน,ศรีวิชัย | ลี้ | ลำพูน | 10 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 4 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 8 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 5 | ภูซาง | ภูซาง | พะเยา | 8 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 6 | ทุ่งก่อ | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 8 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 7 | หนองบัวใต้/ประดาง | เมือง/วังเจ้า | ตาก | 12 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 8 | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 12 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 9 | เขื่อนผาก | พร้าว | เชียงใหม่ | 10 | 1 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รูปที่ 9 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 10 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | ลำปาง | 52 | 312,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126614 |
| 2 | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | 20 | 120,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126615 |
| 3 | บ่อแฮ้ว | เมืองลำปาง | ลำปาง | 172 | 1,032,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126616 |
| 4 | บ้านกิ่ว | แม่ทะ | ลำปาง | 32 | 192,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126617 |
| 5 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง | 16 | 96,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126618 |
| 6 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 8 | 48,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126619 |
| 7 | แม่ถอด | เถิน | ลำปาง | 1 | 6,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126620 |
| 8 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 2 | 12,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126621 |
| 9 | นาโป่ง | เถิน | ลำปาง | 4 | 24,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126622 |
| 10 | ป่าตัน | แม่ทะ | ลำปาง | 16 | 96,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126623 |
| 11 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 36 | 216,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126624 |
| 12 | ศรีดอนชัย | เชียงของ | เชียงราย | 33 | 198,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126625 |
| 13 | บ้านค่า | เมืองลำปาง | ลำปาง | 4 | 24,000 | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126626 |
| 14 | สถาน | เชียงของ | เชียงราย | - | 600 ขวด | นางยุพิน อูปนวล | 094-5435646 |
| 15 | โชคชัย | ดอยหลวง | เชียงราย | - | - | นายสมัคร ปงจันตา | 085-7126626 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 392 เที่ยว จำนวน 2,376,000 ลิตร

แจกน้ำขวด จำนวน 600 ขวด

รูปที่ 10 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1